Les cérémonies du Scrum

	Sprint planning	Daily scrum	Sprint review	Sprint retrospective
Objectifs	Planifier le travail pour le sprint qui démarre / Faire des prévisions	Synchronisation / Info sur avancement e / Relevé des problèmes	Feedback / Améliorer la satisfaction des clients / Améliorer la productivité / Tech debts / Adaptation au changement / DEMO	Améliorations pour le futur / sur la relation de l’équipe / les méthodes et outils
Timebox / Durée maximale	8 heures / (pour sprint 1 mois)	15 min tous les jours / au même lieu	4 heures	3 heures
Participants	Scrum team : / PO, SM, DT	Normalement uniquement DT / et si besoin le PO et SM	Scrum team + key stakeholders	Scrum team / (Privé)